ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA

AVVISO DI AFFIDAMENTO EX ART. 140 D.LGS. 163/2006

Ente Appaltante: Alma Mater Studiorum - Università di Bologna –Area del Patrimonio - Via Zamboni 33 - Bologna

Oggetto: Cesena - Campus universitario Ex Zuccherificio (elenco annuale 2011 intervento n.8000701037600120110004). CIG 2494391491.

Data nuova aggiudicazione:

Importo lavori oggetto dell’affidamento: € 18.688.529,94 (di cui € 18.115.957,87 per lavori e € 572.572,07 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta), il tutto oltre IVA come per legge.

L’importo oggetto dell’affidamento è quello corrispondente all’importo del contratto principale Rep. 9131/2013 pari ad € 19.601.150,74, come integrato per effetto dell’atto di sottomissione n.1 del 20.12.2013 – Prot. n. 62116 – Rep. n. 4196 integrato con atto in data 28.02.2014 – Prot. n. 11855 – Rep. n. 710, pari ad € 445.000,00, detratti € 1.357.620,80 per lavori già eseguiti, come risulta dallo stato di consistenza redatto dal Direttore dei Lavori in data 13 novembre 2015 e da dichiarazione del DL in data 03 marzo 2016, il tutto oltre IVA come per legge

Condizioni di affidamento: le stesse condizioni del contraente originario R.T.I. GOZZO IMPIANTI S.p.A. (Capogruppo), EDART S.p.A. (nuova mandante, incorporante Arsis Costruzioni Costruzioni S.p.A., cessata a seguito di fusione per incorporazione e successivamente a sua volta fusa per incorporazione nella stessa GOZZO IMPIANTI S.p.A.) nei cui confronti è stata disposta la risoluzione del contratto in data 27/10/2015.

L’impresa GOZZO IMPIANTI S.p.A. è fallita in data 28/12/2015.

Nuova impresa aggiudicataria:

CONSCOOP CONSORZIO FRA COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO SOCIETÀ COOPERATIVA con sede legale in Forlì (FC), via Luigi Galvani 17/B, seconda classificata nella procedura di gara, che ha confermato le seguenti consorziate:

- COOPERATIVA MURATORI & CEMENTISTI – C.M.C. DI RAVENNA Soc. Coop. con sede in Ravenna, via Trieste 76;

- IDROTERMICA COOP. Società Cooperativa con sede in Forlì, via Vanzetti 1;

- C.A.I.E.C. Soc. Coop. con sede in Cesena, via Pitagora 435 con esecutrici:

- SIEM IMPIANTI Srl con Unico Socio con sede in Sant’Agata Feltria, via dell’Artigianato 6 Loc. Romagnano;

- IMPIANTISTICA DI SABBA LAZZARO E C. snc con sede in Rimini via Altobelli, 16.

Il Dirigente dell'Area del Patrimonio

Dott. Stefano Corazza